# Документация и руководство пользователя: Team Process Analytics

Интерактивная аналитическая система на базе Streamlit, Pandas, Plotly и CrewAI, предназначенная для сквозного аудита процесса поставки ПО (End-to-End Delivery) по журналам трекера задач (YouTrack / Jira).

Архитектура системы полностью модульная: бизнес-логика вычислений, кэшируемый пайплайн пакетной обработки данных, визуализация и запуск контекстных ИИ-агентов вынесены в изолированные пакеты.

## 1. Архитектура и структура каталогов проекта

Проект организован по принципу разделения ответственности (Separation of Concerns):

Plaintext

app/

├── __init__.py

├── config.py              # Константы, группы статусов, маппинги, модель LLM

├── main.py                # Точка входа, сайдбар, верхнеуровневая оркестрация

├── data/

│   ├── __init__.py

│   ├── task_processor.py  # Извлечение метаданных, парсинг статусов, интервалы задач

│   └── pipeline.py        # Векторизованный пакетный расчет (groupby) с @st.cache_data

├── utils/

│   ├── __init__.py

│   ├── time_calc.py       # Быстрый расчет чистого рабочего времени (рабочие часы/будни)

│   └── stats.py           # Математические агрегации, среднее, медиана, P85 SLE

└── ui/

├── __init__.py

├── components.py      # Переиспользуемые UI-компоненты (журналы поиска, ИИ-кнопка)

└── tabs/

├── __init__.py

├── overview.py    # 1. 🌐 Общая информация

├── periods.py     # 2. 📅 Сравнение периодов (Спринты / Кварталы)

├── estimates.py   # 3. 🎯 Оценка задач (T-Shirt Sizes)

├── deadlines.py   # 4. ⏰ Контроль дедлайнов (SLA)

├── types.py       # 5. 🐞 Дефекты vs Фичи (Failure vs Value Demand)

├── priorities.py  # 6. ⚡ Приоритеты и Очереди (Queue Discipline)

├── role_view.py   # 7–9. Ролевые аудиты: 🧪 QA / 💻 Dev / 📐 Аналитика

└── task_detail.py # 10. 🔍 Детализация по задаче

## 2. Установка и запуск

### Требования к окружению

- Python: 3.10 – 3.13

- Зависимости:

Bash

pip install streamlit pandas plotly crewai

### Инструкция по запуску

- Перейдите в корневую директорию проекта:

Bash

cd "/Users/…./app"

- Запустите веб-сервер Streamlit:

Bash

streamlit run main.py

- Интерфейс откроется в браузере по адресу: http://localhost:8501.

## 3. Входные данные и настройка анализа

### Входные файлы

Поддерживается мультизагрузка одного или нескольких CSV-файлов из трекера. Ожидаемые поля:

- Идентификатор задачи: issue_id или iissue_id (fallback: имя файла).

- Метка времени: timestamp.

- Измененный атрибут: changed_value (Текущий статус, Дедлайн заказчика, Type, Приоритет по задаче, Оценка...).

- Значения: added_values, removed_values.

- Автор операции: author_full_name.

### Боковая панель управления (Sidebar)

- Gemini API Key: Ключ из Google AI Studio для работы агентов CrewAI. По умолчанию используется актуальная модель gemini/gemini-3.6-flash.

- График работы:

  - Время начала и окончания рабочего дня (по умолчанию 09:00 – 18:00).

  - Вычет обеда и регулярных встреч (по умолчанию 2.0 ч).

  - Автоматический расчет эффективного коэффициента дня (

).

- Группировка периода:

  - Весь период (по умолчанию): мгновенный расчет по всей истории без необходимости ручного выбора дат.

  - По месяцам (Спринты): автоматическая нарезка календарных месяцев (Январь, Февраль и т.д.).

  - По кварталам: укрупненный срез (Q1, Q2, Q3, Q4).

  - Пользовательский диапазон: произвольный выбор start_date и end_date.

- Фильтры: отсечение задач с нулевой активностью в QA при необходимости анализа чистого тестирования.

## 4. Описание функционала всех 10 вкладок и ИИ-агентов

На каждой вкладке дашборда размещен специализированный агент CrewAI, который анализирует конкретный контекст метрик текущей выборки и генерирует 3 прикладные инженерно-процессные рекомендации.

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|                            Вкладки дашборда                                       |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

| 1.  🌐 Общая информация           -> Сквозная воронка, Lead Time, Flow Efficiency |

| 2.  📅 Сравнение периодов         -> Спринты vs Кварталы, тренды скорости        |

| 3.  🎯 Оценка задач               -> Точность T-Shirt (XS-XL), калибровка дней    |

| 4.  ⏰ Контроль дедлайнов (SLA)   -> On-Time Delivery, сдвиги сроков (Slippage)   |

| 5.  🐞 Дефекты vs Фичи            -> Failure Demand vs Value Demand               |

| 6.  ⚡ Приоритеты и Очереди       -> Queue Discipline, задержки Critical/Blocker  |

| 7.  🧪 Аудит тестирования QA      -> Проверки, итерации, возвраты разработчикам   |

| 8.  💻 Аудит разработки           -> Чистая разработка, очереди код-ревью         |

| 9.  📐 Аудит аналитики            -> Подготовка ТЗ, застревание на ревью          |

| 10. 🔍 Детализация по задаче      -> Индивидуальный разбор жизненного цикла       |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

### Вкладка 1. 🌐 Общая информация

- Метрики: Сквозной Lead Time (Mean, Median, P85), суммарные очереди, чистая работа трех этапов (An + Dev + QA) и сквозной Flow Efficiency (

).

- Таблица детализации статусов: Среднее время, медиана, P85 и число задач для каждого статуса воронки.

- График фаз: Стековая столбчатая диаграмма распределения времени задач по блокам (Аналитика / Разработка / QA / Очереди).

- ИИ-агент: Lead Delivery Flow Consultant — находит фундаментальные разрывы воронки и указывает на фазу с наибольшими потерями.

### Вкладка 2. 📅 Сравнение периодов (Спринты / Кварталы)

- Переключатель масштаба: Анализ по месячным спринтам либо по кварталам (Q1–Q4).

- Сравнительная таблица: Динамика количества закрытых задач, сквозного Lead Time (Ср / Мед / P85), очередей и ролевых метрик от периода к периоду.

- Гистограммы:

  - Сопоставление среднего, медианного и 85-го перцентиля Lead Time.

  - Соотношение чистой работы и очередей.

  - Тренды каждого этапа (QA, Dev, Analytics) в отдельных подвкладках.

- ИИ-агент: Agile Delivery Manager — оценивает стабильность пропускной способности команды и тренды скорости.

### Вкладка 3. 🎯 Оценка задач

- Метрики точности: Процент совпадения оценок (План = Факт), процент недооценки сложности (Underestimation — риск срыва), процент перестраховки (Overestimation).

- Калибровка T-Shirt размеров днями (QA / Dev / Analytics):

  - Таблица соответствия: размер (XS, S, M, L, XL)

число задач

среднее число рабочих дней

Медиана

P85 SLE.

  - Выявление специфических отметок: «Без аналитики», «Без разработки», «Без тестирования», «Тестирование разработчика/аналитика».

- Реестр оценок: Фильтрация задач с расхождением плана и факта, быстрый текстовый поиск тикета и выгрузка в CSV.

- ИИ-агент: Estimation & Planning Coach — анализирует системные ошибки в оценке и предлагает правила калибровки размеров.

### Вкладка 4. ⏰ Контроль дедлайнов (SLA)

- Анализ поля «Дедлайн заказчика»:

  - On-Time Delivery Rate: Доля задач, завершенных строго до дедлайна.

  - Просрочка (Overdue): Количество и процент задач с нарушением сроков.

  - Индекс переносов (Deadline Slippage): Процент задач, где дедлайн сдвигался вправо, средний и максимальный перенос в календарных днях.

- Визуализация: Donut-диаграмма статусов соблюдения SLA и гистограмма величины сдвигов дедлайна.

- Реестр дедлайнов: Первоначальный дедлайн, финальный дедлайн, число переносов, дата закрытия и отклонение от срока (в днях).

- ИИ-агент: SLA & Release Commitment Manager — анализирует причины сдвигов дедлайнов и формирует правила защиты контрактных обязательств.

### Вкладка 5. 🐞 Дефекты vs Фичи

- Анализ природы спроса (Lean / Flow Framework):

  - Failure Demand (дефекты): Доля задач с типом Bug / Баг (усилия на исправление ошибок).

  - Value Demand (ценность): Доля задач с типом Task, Задача, Epic (продуктовое развитие).

- Сравнение стоимости этапов: Сопоставление времени в аналитике, разработке, тестировании и очередях для багов в сравнении с фичами.

- Раздельный Lead Time: Индивидуальный расчет P85 SLE отдельно на исправление дефектов и на поставку бизнес-задач.

- ИИ-агент: Product Quality & Flow Strategist — предлагает стратегию по снижению доли багфикса для высвобождения ресурса на фичи.

### Вкладка 6. ⚡ Приоритеты и Очереди

- Анализ дисциплины очередей (Queue Discipline): Проверка правила Канбан: берутся ли задачи уровней Блокирующий и Критичный в работу быстрее, чем Обычный и Низкий.

- Сводная статистика: Время в очереди к разработке и очереди к тестированию, полный Lead Time и Flow Efficiency по каждому уровню приоритета.

- Реестр очередей: Список задач с рангом в очереди (1–10), приоритетом и длительностью ожидания.

- ИИ-агент: Kanban Flow Master — анализирует нарушение классов обслуживания и застревание важных тикетов в очередях.

### Вкладки 7, 8, 9. Аудиты направлений (🧪 QA / 💻 Разработка / 📐 Аналитика)

Построены на базе универсального компонента render_role_tab:

- Метрики и Flow роли: Чистая работа, очереди и ревью этапа, цикл этапа, ролевой Flow Efficiency и сводная таблица задач (без пустых нулевых строк).

- Аналитика по исполнителям: Загрузка конкретных инженеров (число задач, количество подходов/итераций, суммарные дни, средняя длительность на задачу).

- Анализ ревью / Доработок:

  - В QA: реестр возвратов тикетов на доработку разработчикам (кто вернул, кто исправил, время фикса).

  - В Dev: мониторинг зависания в статусах «К ревью (разработка)» и «Код ревью».

  - В Аналитике: задержки на стадиях «К ревью (аналитика)» и «Ревью аналитики».

- Журнал итераций: Детализированный лог каждого подхода исполнителей к задаче с живым поиском и скачиванием в CSV.

- ИИ-агенты:

  - QA: Lead QA Automation Architect — устранение задержек тестирования и повторных проверок.

  - Dev: Lead Software Architect — ускорение код-ревью и устранение инженерных блокеров.

  - Аналитика: Lead Business Systems Analyst — устранение задержек согласования требований.

### Вкладка 10. 🔍 Детализация по задаче

- Индивидуальное досье: Выпадающий список выбора любого тикета из активного диапазона.

- Карточки метрик: Итоговый Lead Time, суммарные очереди, чистое рабочее время, Flow Efficiency, тип задачи и приоритет.

- Круговая структура: Интерактивная Donut-диаграмма распределения времени задачи по всем статусам, через которые она проходила.

- ИИ-агент: Root Cause Investigator — проводит разбор жизненного цикла тикета и называет ключевой фактор задержки релиза.

## 5. Оптимизация производительности и безопасность

- Устранение алгоритмической сложности

: Пакетная агрегация raw_df.groupby("task_identifier") выполняется один раз внутри @st.cache_data. Это исключает повторный поиск по массиву из 75 000 строк и ускоряет отклик интерфейса при смене фильтров в десятки раз.

- Точный учет финальных статусов: Ликвидирована потеря времени в последнем статусе: интервал корректно дотягивается до момента резолюции (IssueResolvedActivityItem) или терминального статуса (Завершено / Релиз).

- Устранение коллизий Plotly: Всем графикам st.plotly_chart присвоены статические или контекстные ключи (key), что предотвращает падение с ошибкой StreamlitDuplicateElementKey.

- Безопасная обработка пустых выборок: Защита через проверку if summary_df.empty: и метод .get() исключает появление системных исключений KeyError.